陕师校发[2004]48号

关于印发《陕西师范大学信息化建设项目

审批办法》的通知

全校各处级单位，各附属单位：

为了加快我校信息化建设步伐，规范信息化建设项目的管理和操作程序，优化校园信息资源配置，避免信息化建设的盲目性，我校制定了《陕西师范大学信息化建设项目审批办法》。现予以印发，请各单位遵照执行。

陕西师范大学

二○○四年十一月十五日

陕西师范大学信息化建设项目审批办法

为了规范我校网络信息建设项目的管理，使校园信息化建设能够统一规划、科学发展，我校已制定了《陕西师范大学数字校园工程建设规划》，也成立了学校信息化建设领导小组和专家组（陕师校发[2004]42号）。为进一步明确我校信息化建设项目管理的操作程序，强化对建设项目必要性、可行性的科学论证，优化校园信息资源的配置，避免信息化建设的盲目性，促进我校信息化建设的健康发展，特制定本办法：

第一条 《陕西师范大学数字校园工程建设规划》是我校信息化发展纲要，今后各单位信息化建设方案，必须符合学校《陕西师范大学数字校园工程建设规划》的总体要求，建设项目主要应以面向教学、科研和管理的现代化服务为目标。

第二条 陕西师范大学信息化建设专家组是我校信息化建设的技术审核机构，成员由校长聘任。其主要职责是：学校信息化建设发展规划的审议；数字校园设计方案的技术论证；校园网建设主要技术方案的论证；重要的信息化建设项目技术方案评审；学校信息化建设重大技术问题和网络信息中心工作的技术指导。

第三条 各单位信息化建设项目技术方案的审批，必须按程序进行，凡网络工程及网络信息硬件设备（包括交换机、服务器、存储及网络安全设备等）购置、面向全校应用的软件系统购置或开发项目，在报资产管理处审批、立项、实施前，须报送学校信息化建设办公室（设在网络信息中心），信息化建设办公室要按照《陕西师范大学数字校园工程建设规划》和《陕西师范大学信息化建设规范与信息编码标准》的总体要求进行审核。其中，购置预算较大、涉及面广的建设项目，须经过学校信息化建设专家组评审通过。

第四条 各单位的信息化建设项目在提交专家组评审时，必须提交项目申报书，内容主要包括：项目背景、建设必要性、可行性论证、设备（软件）选型、技术规格、性能指标、设计方案、实施方案等内容。

第五条 信息化建设办公室收到项目申报书先进行初审，通过后提交学校信息化建设专家组审议。各专家组成员先对申报项目提出书面审核意见，经评审会议后，最终形成专家组意见。

具体项目申报材料报送学校信息化建设办公室（设在校网络信息中心），专家组将在30天内进行评审。

第六条 本办法由信息化建设办公室负责解释。

主题词：信息化建设△    项目管理    办法

校长办公室                    2004年11月16日印发

共印80份